## Slide 1
Copied
Synchronize
No Copied
I/O control
Read/Write
Open/Close
Ioctl/Release
… etc
Virtual Device Driver
Dark
Cloud
Without Dark Cloud
With Dark Cloud

## Slide 2
Read()
Dcloud_read()
Virtual Device Driver
Dark
Cloud
With DarkCloud
Daemon

## Slide 3: 8. 개발 일정
윤재석 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 6주차 | 7주차 | 8주차
리눅스 용 Virtual Device Driver 초안 구현 |  |  |  |  |  |  |  | 
리눅스 용 Virtual Device Driver Mount 구현 |  |  |  |  |  |  |  | 
Daemon Process 구현 |  |  |  |  |  |  |  | 
Dark Cloud 연동 구현 |  |  |  |  |  |  |  | 
Cache 기능 구현 |  |  |  |  |  |  |  | 
Init Process 수정 작업 |  |  |  |  |  |  |  | 
Linux Android 통합 작업 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 4: 8. 개발 일정
장정규 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 6주차 | 7주차 | 8주차
Android Framework 포팅 |  |  |  |  |  |  |  | 
Dark Cloud Service 가입 및 Initialization |  |  |  |  |  |  |  | 
Android Notification Bar 커스터마이징 |  |  |  |  |  |  |  | 
Android Linux 1차 통합 작업 |  |  |  |  |  |  |  | 
Android Setting 커스터마이징 |  |  |  |  |  |  |  | 
Android Linux 2차 통합 작업 |  |  |  |  |  |  |  | 
Android Default Application 테스팅 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 5: 8. 개발 일정
최현빈 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 6주차 | 7주차 | 8주차
서버 개발환경 구축(node.js) |  |  |  |  |  |  |  | 
MongoDB 설계 및 구축 |  |  |  |  |  |  |  | 
서버 구현 |  |  |  |  |  |  |  | 
Restful 적용 |  |  |  |  |  |  |  | 
스트리밍 서비스 적용 |  |  |  |  |  |  |  | 
Dark Cloud 관리 페이지 UI 작성 |  |  |  |  |  |  |  | 
Dark Cloud 관리 페이지 구현 |  |  |  |  |  |  |  |